# AI 乐理学习产品需求文档

完整产品版

文档版本  V2.2

文档状态  产品方案评审稿

适用范围  面向用户的 Web 端应用与配套服务端

更新日期  2026年9月20日

本文件用于产品、设计、算法、前后端和测试团队共同评审。

# 文档说明

本版本保留产品完整形态，并按内容覆盖、算法成熟度和平台能力安排交付阶段。四种乐器均建设入门课程；实时 AI 评分按乐器、练习类型和内部设备能力逐项验证、灰度开放。阶段划分决定实施顺序和能力开放范围，不缩减长期产品愿景。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 产品名称 | AI 乐理学习 |
| 产品形态 | 面向用户的 Web 端应用，配套业务服务、数据服务与算法服务 |
| 主要读者 | 产品、设计、算法、前端、后端、测试、运营 |
| 核心范围 | 乐理学习、听觉训练、钢琴、小提琴、吉他与小号练习、AI 实时反馈、曲库、个人成长 |
| 暂不承诺 | 未经验证的跨乐器统一识别效果、完全替代专业教师、诊断级演奏建议 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年5月21日 | 形成产品概念、核心功能与信息架构初稿 |
| V2.0 | 2026年9月19日 | 补充完整产品范围、业务规则、异常流程、指标、隐私、验收标准与交付计划 |
| V2.1 | 2026年9月19日 | 明确产品形态为面向用户的 Web 端应用与配套服务端，调整浏览器权限、兼容和缓存要求 |
| V2.2 | 2026年9月20日 | 增加技术验证阶段，收敛首期实时评分范围，补充内部设备能力分层、算法分层验收和降级规则 |

## 目录

1.  产品背景与目标

2.  用户与使用场景

3.  产品范围与版本规划

4.  产品信息架构

5.  核心业务流程

6.  功能需求

7.  AI 与算法需求

8.  数据与指标体系

9.  非功能需求

10.  权限 隐私与安全

11.  运营与内容管理

12.  验收与发布

13.  风险与待确认事项

# 一 产品背景与目标

## 1.1 产品背景

面向零基础学习者和具有演奏经验但缺少系统乐理知识的用户，现有学习方式常出现理论与演奏脱节、练习反馈滞后、课程路径固定等问题。产品通过麦克风采集、音频识别和结构化课程，将概念学习、听觉训练、弹奏验证和复盘连接起来。

## 1.2 产品定位

一款以即时听音反馈为核心的轻量化乐理与乐器学习工具。产品强调独立练习、清晰反馈和循序渐进，不设置公开排名和社交广场。

## 1.3 产品目标

| 目标 | 产品结果 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| 降低首次练习门槛 | 用户无需理解复杂乐谱即可开始第一段练习 | 首次练习启动率与完成率 |
| 形成学习闭环 | 每次学习均包含概念 输入 练习 反馈 复盘 | 闭环课程完成率与复练率 |
| 提高反馈及时性 | 练习过程中及时提示错音 漏音与节奏偏差 | 端到端反馈延迟与有效反馈覆盖率 |
| 展示可感知进步 | 用户能够比较不同日期的练习结果 | 周复练率 成长报告查看率 |
| 建立可信 AI 体验 | 低置信度时不输出确定性结论 | 误报率 低置信度降级率 用户纠错率 |

## 1.4 产品原则

先说明再练习，练习结果必须能追溯到具体音符、小节或知识点。

AI 只在证据充分时给出确定性判断；无法判断时明确说明原因并提供重试方式。

默认保护用户录音与学习数据，不以公开竞争机制推动使用。

新手界面保持简单，进阶信息按需展开。

# 二 用户与使用场景

## 2.1 目标用户

| 用户类型 | 主要特征 | 核心任务 | 主要障碍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零基础学习者 | 对乐器和乐理感兴趣，练习时间碎片化 | 理解基础概念并完成第一次弹奏 | 看不懂谱 不知道是否弹对 |
| 经验型自学者 | 会弹部分曲目但知识体系不完整 | 补足乐理并定位薄弱环节 | 知识零散 练习缺少诊断 |
| 重拾学习者 | 过去学过乐器，长期中断后重新开始 | 恢复手感并快速找回原有水平 | 不愿从最基础内容重复学习 |

## 2.2 典型场景

用户在家中用钢琴或吉他完成十分钟练习，并获得错音和节奏反馈。

用户通勤时完成乐理微课与听觉训练，回家后进行弹奏验证。

用户导入一段练习录音，查看分段结果并回听错误位置。

用户在练习前使用调音器和节拍器，练习后查看周度进步趋势。

## 2.3 用户旅程

| 阶段 | 用户行为 | 系统支持 | 关键状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进入 | 选择乐器 水平与目标 | 完成首次设置并推荐起始内容 | 未授权 已授权 |
| 学习 | 阅读互动卡片并完成小测 | 记录知识点掌握情况 | 未学习 学习中 已掌握 |
| 练习 | 选择曲目或专项并弹奏 | 采集音频 实时反馈 | 准备中 识别中 暂停 已结束 |
| 复盘 | 查看报告 回听错误片段 | 解释错误并推荐下一步 | 报告生成中 可查看 生成失败 |
| 成长 | 复练易错项 查看趋势 | 更新能力档案与推荐 | 数据不足 趋势可用 |

# 三 产品范围与版本规划

## 3.1 完整产品范围

| 模块 | 主要能力 | 范围说明 |
| --- | --- | --- |
| 学习首页 | 今日计划 最近练习 工具入口 学习进度 | 聚合用户当前最需要完成的任务 |
| 乐理课程 | 互动微课 知识图谱 随堂测验 弹奏验证 | 覆盖音符 节奏 音程 音阶 和弦 调式等主题 |
| 听觉训练 | 音高 音程 和弦 节奏辨识 | 依据正确率和反应时间调整难度 |
| AI 陪练 | 实时与录音识别 错音 漏音 节奏反馈 | 按乐器配置识别能力和提示规则 |
| 曲库与练习 | 曲目筛选 动态乐谱 分段循环 变速练习 | 提供授权曲目和自有练习素材 |
| AI 乐理助手 | 概念问答 练习解释 内容推荐 | 使用受控知识库并限制不可靠演奏诊断 |
| 个人成长 | 日历 报告 易错项 能力趋势 录音对比 | 默认私密 可删除 可关闭录音保存 |
| 基础工具 | 调音器 节拍器 常亮模式 音频检测 | 可独立使用，也可嵌入练习流程 |
| 内容与运营后台 | 课程 曲目 标签 推荐位 反馈与数据看板 | 支持内容发布 审核 灰度与下线 |

## 3.2 分阶段交付

阶段划分用于解决算法、内容和平台能力之间的依赖，不代表产品只建设最小版本。阶段零预计 4 至 6 周，完成技术与评测基线后再冻结阶段一指标。后续每个阶段均须满足对应验收标准，算法能力按乐器和练习类型逐项开放，不以课程已经上线代替算法验收。

| 阶段 | 建设重点 | 进入下一阶段条件 |
| --- | --- | --- |
| 阶段零 技术验证 | 浏览器采集链路、内部设备能力矩阵、钢琴与小提琴单音识别、延迟基线、分乐器测试集 | 形成可复现评测报告，明确支持条件、降级路径和阶段一发布门槛 |
| 阶段一 基础闭环 | 账户与偏好 单音练习 基础课程 节拍器 调音器 练习报告 | 核心流程稳定 单音反馈达到验收标准 |
| 阶段二 能力扩展 | 节奏判断 分段循环 录音导入 听觉训练 成长档案 | 报告可解释 异常场景覆盖完整 |
| 阶段三 内容扩展 | 和弦识别 动态曲谱 曲目难度适配 个性化推荐 | 分乐器评测通过 内容授权与审核机制上线 |
| 阶段四 智能服务 | AI 乐理助手 学习计划 跨模块能力画像 | 知识库质量 风险控制与成本指标达标 |

## 3.3 范围边界

不提供公开动态、排行榜或陌生人互动。

不承诺替代线下教师，不提供可能造成身体损伤的确定性演奏姿势诊断。

不同乐器分别定义识别、反馈和教学规则，不使用同一套提示直接覆盖所有乐器。

第三方曲目只有在授权范围明确后才能上线。

## 3.4 首期乐器与课程范围

首期课程覆盖钢琴、小提琴、吉他和小号四种典型乐器，以入门概念、示范和基础练习为主。首期实时 AI 评分仅面向通过阶段零验证的钢琴与小提琴单音练习；吉他和小号先提供课程、工具、非实时练习或录音后分析，不以实时评分作为首期课程上线条件。

| 乐器 | 首期课程内容 | 首期练习形式 |
| --- | --- | --- |
| 钢琴 | 键盘与音名、基本坐姿与手型、C 大调音阶、基础节奏、简单旋律 | 单音识别、音阶练习、左右手分开练习；首期开放通过验收的实时单音评分 |
| 小提琴 | 持琴与持弓基础、空弦音、基础节奏、第一把位入门、简单旋律 | 空弦识别、长弓稳定性、基础音准练习；首期开放通过验收的实时单音评分 |
| 吉他 | 持琴与调弦、六弦音名、基础节奏、常用开放和弦、简单弹唱 | 调音、单弦音高、和弦组成与节奏型非评分练习；和弦识别在后续阶段单独验证 |
| 小号 | 乐器与吹奏准备、呼吸基础、长音、基础音高与节奏、简单旋律 | 长音工具、基础音高与乐句练习、录音后分析；实时评分在后续阶段单独验证 |

课程中的姿势与吹奏提示使用审核后的固定内容。AI 主要负责识别音高、节奏和完成情况，不根据音频单独推断用户的身体动作。课程支持范围与实时评分支持范围分别管理；任何评分能力仅在对应乐器、练习类型和内部设备能力档位通过验收后灰度开放。

# 四 产品信息架构

| 一级导航 | 二级页面 | 主要入口 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 今日计划 最近练习 学习进度 工具区 | 默认首页 |
| 学习 | 课程地图 听觉训练 知识点详情 AI 乐理助手 | 底部导航 |
| 练习 | 曲库 专项练习 收藏与最近练习 | 底部导航 |
| 我的 | 成长档案 练习日历 报告 设置 数据管理 | 底部导航 |
| 全局工具 | 调音器 节拍器 音频检测 | 首页与练习页快捷入口 |

## 4.1 导航规则

练习进行中离开页面时弹出确认，并允许保存当前进度。

调音器与节拍器可以覆盖在练习页上方，不改变练习任务上下文。

首次使用 AI 能力前展示麦克风授权说明；拒绝授权后仍可使用不依赖录音的课程与听觉训练。

所有报告均可从练习结束页和个人空间再次进入。

# 五 核心业务流程

## 5.1 首次使用流程

1.  用户选择主要乐器、学习经验和每周目标。

2.  系统说明麦克风用途，由用户主动授权。

3.  系统执行扬声器与麦克风检测，并采集短时环境底噪。

4.  用户完成一个不超过三分钟的基线练习。

5.  系统根据结果推荐起始课程；用户可跳过或手动调整。

## 5.2 实时练习流程

1.  用户选择练习内容、速度和是否开启节拍器。

2.  系统检查麦克风权限、输入音量、环境噪声、浏览器音频能力和采集链路延迟，并完成必要的短时校准。

3.  系统根据能力检测结果进入可评分、降级分析或设备不支持状态；可评分时在倒计时后开始采集并显示当前音符和下一音符。

4.  系统根据时间窗口匹配目标音符，反馈正确、错误、漏弹或低置信度无法判断；无法满足实时评分条件时转为录音后分析或非评分练习，不输出低可信实时结论。

5.  用户可以暂停、重新开始或结束练习。

6.  系统生成报告，展示准确率、有效识别覆盖率、节奏偏差、易错位置、算法版本、适用条件和建议练习；降级分析报告须明确其处理方式。

## 5.3 录音导入流程

1.  用户选择本地音频并确认拥有处理权限。

2.  系统校验格式、时长、大小和音频质量。

3.  云端分析时显示处理进度；用户可以离开页面并稍后查看。

4.  分析完成后生成时间轴报告；失败时说明原因并允许重新上传。

5.  用户可以删除原始录音和分析结果。

## 5.4 乐理学习流程

1.  概念卡片使用图形、音频和示例解释知识点。

2.  用户完成选择题、排序题或听辨题。

3.  需要乐器验证时，系统进入弹奏练习并识别目标组成音。

4.  系统记录掌握度，并根据错误类型安排复习。

5.  用户完成当前主题后解锁后续内容；也可以从课程地图自由查看。

## 5.5 异常与降级原则

| 异常 | 系统行为 | 用户选择 |
| --- | --- | --- |
| 未授权麦克风 | 说明受影响功能，不反复强制弹窗 | 前往授权 使用非录音功能 |
| 环境噪声过高 | 暂停开始并显示实时噪声提示 | 重新检测 忽略并继续 |
| 输入过弱或削波 | 提示调整距离或设备音量 | 重新检测 切换输入设备 |
| 网络不可用 | 实时端侧能力继续使用，云端能力排队 | 稍后上传 仅保存本地摘要 |
| 识别置信度低 | 标记无法判断，不计入错音 | 重弹 回听 查看原因 |
| 报告生成失败 | 保留练习记录并重试 | 稍后查看 删除记录 |
| 浏览器标签页进入后台或页面失去活动状态 | 自动暂停并保留进度；初步设计不要求后台持续采集音频 | 返回页面后继续练习 结束并生成部分报告 |
| 实时音频能力不可用 | 标记设备不支持实时评分，不启动评分链路 | 使用录音后分析 使用非评分练习 |
| 端侧性能持续不足 | 停止实时评分并保存已完成结果，避免继续输出延迟反馈 | 转为降级分析 结束并生成部分报告 |

# 六 功能需求

## 6.1 首页与学习计划

| 编号 | 需求 | 规则与验收 |
| --- | --- | --- |
| HOME-01 | 展示今日计划 | 展示课程与练习任务、预计时长和完成状态；无计划时提供生成入口 |
| HOME-02 | 快速继续 | 优先展示最近未完成内容；已下线内容不再进入并说明原因 |
| HOME-03 | 智能推荐 | 推荐必须显示推荐原因；用户可选择不感兴趣并影响后续推荐 |
| HOME-04 | 工具入口 | 调音器、节拍器和音频检测两步以内可达 |

## 6.2 乐理课程与听觉训练

| 编号 | 需求 | 规则与验收 |
| --- | --- | --- |
| LEARN-01 | 课程地图 | 展示主题、前置知识、完成度和锁定原因 |
| LEARN-02 | 互动微课 | 每个知识点包含解释、音频示例、练习和总结 |
| LEARN-03 | 听觉训练 | 支持音高、音程、和弦与节奏；可重复播放次数由课程配置 |
| LEARN-04 | 掌握度 | 结合正确率、连续正确次数、反应时间和复习间隔计算；向用户解释变化原因 |
| LEARN-05 | 弹奏验证 | 识别目标音或组成音；低置信度时不得判错 |
| LEARN-06 | 错题复习 | 按知识点归档错误并提供再次练习入口 |

## 6.3 AI 实时陪练

| 编号 | 需求 | 规则与验收 |
| --- | --- | --- |
| PRACTICE-01 | 练习前检测 | 检查权限、噪声、输入音量与设备延迟；不通过时提供明确处理方式 |
| PRACTICE-02 | 音符匹配 | 目标音符与识别音符按允许时间窗匹配，时间窗由难度和速度配置 |
| PRACTICE-03 | 即时反馈 | 正确为绿色，错误为红色，漏弹为灰色，无法判断为中性色；不得只依赖颜色区分 |
| PRACTICE-04 | 节奏反馈 | 显示提前或滞后及偏差区间；练习结束后按小节汇总 |
| PRACTICE-05 | 暂停恢复 | 暂停后停止评分；恢复时重新倒计时并保留已完成结果 |
| PRACTICE-06 | 反馈控制 | 用户可关闭音效、语音或实时错误提示，仅保留结束报告 |
| PRACTICE-07 | 结果解释 | 报告可定位至音符和小节，并支持回听相关片段 |
| PRACTICE-08 | 设备能力检测 | 检测安全上下文、音频处理能力、采集参数和性能状态；结果仅用于内部能力分层、灰度与降级 |
| PRACTICE-09 | 评分降级 | 统一提供可评分、低置信度无法判断、降级分析和设备不支持四类状态，不满足条件时不得继续输出实时评分 |
| PRACTICE-10 | 报告可追溯 | 报告显示算法版本、有效识别覆盖率和适用条件；不得只展示准确率 |

## 6.4 曲库与动态练习

| 编号 | 需求 | 规则与验收 |
| --- | --- | --- |
| LIB-01 | 曲目筛选 | 支持乐器、难度、时长、技能点和收藏状态筛选 |
| LIB-02 | 动态乐谱 | 根据乐器显示简谱、键位或指法提示；用户可切换可用展示方式 |
| LIB-03 | 分段循环 | 用户可选择小节范围、循环次数和速度；结束后单独生成片段成绩 |
| LIB-04 | 变速练习 | 速度按固定步长调整；自动提速条件可配置，用户可关闭 |
| LIB-05 | 难度适配 | 只使用经内容审核的简化版本；保留原曲调性、节拍和改编说明 |
| LIB-06 | 版权状态 | 未取得授权或授权到期的曲目不可播放或练习 |

## 6.5 AI 乐理助手

| 编号 | 需求 | 规则与验收 |
| --- | --- | --- |
| ASSIST-01 | 知识问答 | 回答基于审核知识库，并优先关联站内课程 |
| ASSIST-02 | 示例生成 | 可生成音阶、和弦构成和练习示例；输出需标注调性、乐器与难度 |
| ASSIST-03 | 结果纠错 | 用户可反馈回答错误，错误内容进入审核队列 |
| ASSIST-04 | 安全边界 | 不得把不确定的姿势、伤病或器材问题表述为专业诊断 |
| ASSIST-05 | 不可用降级 | 模型超时或知识不足时提供课程检索，不生成猜测性答案 |

## 6.6 个人成长与设置

| 编号 | 需求 | 规则与验收 |
| --- | --- | --- |
| ME-01 | 练习日历 | 记录练习日期、时长、内容和完成状态，不设置公开排名 |
| ME-02 | 成长趋势 | 按准确率、节奏稳定性和知识点掌握度展示；样本不足时不绘制趋势 |
| ME-03 | 录音对比 | 仅比较同一练习和兼容配置下的记录，并说明差异来源 |
| ME-04 | 数据管理 | 支持导出、删除学习记录和录音；删除操作需二次确认 |
| ME-05 | 偏好设置 | 管理乐器、目标、提示方式、深色模式、缓存和录音保存策略 |

# 七 AI 与算法需求

## 7.1 能力分层

| 能力 | 输入 | 输出 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底噪与输入检测 | 短时环境音频 | 噪声等级 输入强度 检测结果 | 不保存原始音频，除非用户明确同意 |
| 音高识别 | 实时单声道音频 | 基频 音名 置信度 时间戳 | 按乐器、音域和内部设备能力档位分别评测 |
| 和弦识别 | 稳定和弦片段 | 候选和弦 组成音 置信度 | 复杂演奏或高噪声时允许无法判断；首期不作为发布门槛 |
| 节奏对齐 | 识别事件与标准时间轴 | 提前 滞后 漏音 多余音 | 需完成设备延迟校准 |
| 反馈生成 | 结构化错误与课程知识 | 可执行的练习建议 | 模板优先，生成内容受知识库约束 |
| 内容推荐 | 学习历史与内容标签 | 推荐列表与推荐原因 | 允许用户关闭个性化推荐 |

## 7.2 识别与反馈规则

每条识别结果必须包含时间戳、置信度、算法版本、输入质量和内部设备能力档位信息；设备档位只用于测试、灰度和问题定位，不作为面向用户的能力排名。

评分只使用达到置信度阈值的结果；阈值按乐器、音域和设备等级配置。

低置信度结果展示为无法判断，不计入准确率分母，也不触发负面反馈。

姿势与指法建议必须来自明确的乐器规则或审核内容；仅凭音高异常不得推断身体动作。

每项算法必须按乐器、音域、浏览器、内部设备能力档位、环境噪声和演奏方式分别评测，不以总体平均值代替分组结果。

算法版本更新后保留评测记录，避免不同版本的成绩直接比较。

## 7.3 初始性能目标

| 指标 | 阶段零技术目标 | 测量条件与处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 端到端视觉反馈延迟 | 受控条件下 P95 小于 150ms，并记录 P50 | 通过内部能力检测的设备、前台页面、安静环境、实时单音练习；PoC 后冻结正式发布门槛 |
| 单音识别准确率 | 受控条件下不低于 95% | 钢琴和小提琴分别统计，限定支持音域、输入质量和内部设备能力档位；同时报告覆盖率与误判率 |
| 和弦识别准确率 | 验证目标不低于 85%，不作为首期发布门槛 | 审核通过的吉他基础和弦、稳定发声片段和限定设备条件；验证通过后独立灰度 |
| 低置信度误判率 | PoC 建立基线后确定正式阈值 | 按噪声、弱输入、泛音和非目标声音分组，同时报告无法判断率 |
| 报告生成成功率 | 服务可用且输入合规时不低于 99% | 区分实时报告、降级分析和录音导入任务，并记录重试与积压 |

以上为阶段零技术目标，不构成所有设备和环境下的统一 SLA。阶段零完成后，根据钢琴与小提琴的分组结果冻结阶段一正式发布门槛。正式评审必须同时报告准确率、有效识别覆盖率、误判率、无法判断率以及端到端 P50 和 P95 延迟。

## 7.4 模型评测与回滚

建立固定离线测试集和经过同意的真实场景测试集。

新模型必须比较准确率、误报率、延迟、能耗和设备覆盖率。

线上灰度监测异常后可切回上一稳定版本。

用户纠错仅作为待审核样本，不直接自动更新模型。

# 八 数据与指标体系

## 8.1 核心指标

| 层级 | 指标 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标 | 每周有效练习用户数 | 一周内完成至少一次达到最低有效时长且生成有效结果的用户数 |
| 激活 | 首次练习完成率 | 首次进入后七日内完成一项练习并查看报告的用户比例 |
| 学习 | 课程闭环完成率 | 完成概念 学习测验和弹奏验证的课程比例 |
| 留存 | 七日复练率 | 首次有效练习后第七日窗口内再次有效练习的用户比例 |
| 质量 | 有效识别覆盖率 | 可评分事件占全部目标事件的比例 |
| 质量 | 用户纠错率 | 用户标记识别或 AI 反馈错误的次数占反馈次数比例 |
| 体验 | 练习异常退出率 | 未主动结束且未生成报告的练习会话比例 |

## 8.2 关键埋点

| 事件 | 触发时机 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| practice_start | 倒计时结束并开始采集 | 乐器 内容 难度 速度 设备等级 |
| practice_feedback | 生成可展示反馈 | 反馈类型 置信度 延迟 输入质量 |
| practice_pause | 用户或系统暂停 | 暂停原因 已完成进度 |
| practice_finish | 用户结束或自然完成 | 时长 准确率 覆盖率 报告状态 |
| permission_result | 麦克风授权返回 | 入口 结果 是否再次请求 |
| ai_answer_feedback | 用户评价 AI 回答 | 问题类型 评价 原因 模型版本 |

## 8.3 指标使用原则

正式目标值应在试运行形成基线后确定，不使用缺少依据的增长承诺。

练习准确率必须同时展示有效识别覆盖率，避免通过忽略困难片段提高分数。

算法质量看板按乐器、练习类型、浏览器、内部设备能力档位、算法版本和输入质量拆分，不以跨条件汇总均值作为放量依据。

任何 A/B 测试都应设置识别质量、异常退出和用户投诉等保护指标。

# 九 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 练习页首屏与音频能力加载时间按网络和内部设备能力档位监控；实时反馈目标按第 7.3 节受控条件测量，不能满足条件时进入降级状态。 |
| 可用性 | 核心服务设置监控和降级；云端不可用时保留本地练习摘要与待处理任务。 |
| 兼容性 | 优先支持具备安全上下文、麦克风采集和低延迟音频处理能力的主流现代浏览器。用户侧不展示设备等级；测试、灰度和验收按内部能力档位拆分。 |
| 可访问性 | 反馈不只依赖颜色；支持文字说明、足够对比度和可调字号。 |
| 耗电与发热 | 连续练习场景监控 CPU、内存、耗电、温升和降频；超过阈值时降低动画或分析频率，持续不足时停止实时评分并转为降级分析。 |
| 资源加载与缓存 | Web 首屏只加载必要资源，课程音频、曲目和模型文件按需加载；模型与浏览器缓存必须带版本，可更新、可回滚并允许用户清理。 |
| 日志 | 记录错误码、耗时和算法版本，不在普通日志中写入原始录音或敏感文本。 |
| 可观测性 | 监控识别延迟、失败率、报告积压、模型版本分布和授权转化。 |

## 9.1 状态与错误码

前后端统一使用可追踪错误码。用户界面显示可理解的原因和下一步操作，日志记录技术详情。权限拒绝、环境噪声、设备不支持、网络错误、服务超时和文件不合规必须使用不同错误码。

## 9.2 系统组成与职责

| 组成 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 用户 Web 端 | 提供课程、练习、曲库、报告和个人空间；通过浏览器申请麦克风权限、采集音频并展示实时反馈 |
| 业务服务端 | 提供账户、课程、曲目、练习记录、成长档案、权限和运营配置接口 |
| 算法服务 | 处理音高、和弦、节奏与录音分析任务，返回结构化结果、置信度和算法版本 |
| 数据与文件服务 | 保存业务数据、用户授权范围内的录音、课程音频、乐谱与报告文件 |
| 内容管理端 | 供内部人员维护课程、曲目、练习配置、版权信息、知识库和用户反馈 |

Web 端与服务端通过 HTTPS 加密连接通信。实时识别根据阶段零结果采用浏览器端处理、服务端流式处理或两者结合。AudioWorklet、WASM 或同等低延迟能力不可用时，不得静默切换为低质量实时评分，应进入降级分析或设备不支持状态；用户状态、错误处理和隐私规则保持一致。

## 9.3 内部设备能力与降级

| 能力状态 | 判定与产品行为 |
| --- | --- |
| 可评分 | 安全上下文、音频能力、采集质量和性能达到当前乐器的评分门槛，允许实时反馈 |
| 低置信度无法判断 | 设备能力可用但当前输入证据不足，不计入错音或准确率分母 |
| 降级分析 | 实时链路不满足稳定性要求但允许采集，完成后进行录音分析并明确处理方式 |
| 设备不支持 | 缺少必要浏览器能力或持续性能不足，不启动实时评分，提供非评分练习入口 |

# 十 权限 隐私与安全

| 主题 | 产品要求 |
| --- | --- |
| 麦克风权限 | 首次使用相关功能时请求，并在请求前说明目的；拒绝后提供设置入口。 |
| 录音保存 | 长期保存使用独立开关，说明保存目的、期限和删除方式；不得因同意一次练习处理而默认长期保存。 |
| 录音上传 | 上传前单独说明处理方式与期限；传输和存储使用加密；任务结束后按策略删除，录音处理授权不等同于模型训练授权。 |
| 未成年人 | 如面向未成年人开放，应增加监护人同意与适龄内容机制。 |
| 数据删除 | 用户可删除单条录音、练习历史或全部账户数据；删除必须覆盖业务数据、对象存储、派生报告和可识别缓存，并提供处理状态。 |
| 模型训练 | 用户数据用于训练或评测前必须取得与录音处理、长期保存相分离的独立授权，并支持撤回后停止后续使用。 |
| 内容安全 | AI 问答执行输入输出审核，阻止与音乐学习无关的高风险内容。 |
| 访问控制 | 后台按最小权限分配角色，敏感操作保留审计记录。 |

# 十一 运营与内容管理

| 能力 | 要求 |
| --- | --- |
| 课程管理 | 创建、预览、审核、发布、灰度、下线和版本回退 |
| 曲目管理 | 维护权利来源、授权或公版依据、授权期限、MusicXML 版本、适用乐器、难度、标签、音频与乐谱资源 |
| 练习配置 | 配置目标音符、时间窗、评分规则、提示内容、适用算法版本、乐器范围和内部设备能力档位 |
| AI 知识库 | 维护来源、审核状态、生效时间和关联课程 |
| 反馈工单 | 查看用户纠错、设备信息、算法版本和处理状态 |
| 推荐位 | 配置首页内容并记录曝光、点击、完成和关闭数据 |
| 数据看板 | 查看激活、练习、留存、识别质量和异常指标 |

# 十二 验收与发布

## 12.1 核心验收场景

| 场景 | 前置条件 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 首次练习 | 新用户 未授权麦克风 | 完成说明 授权 检测 练习和报告闭环 |
| 安静环境单音练习 | 支持设备 噪声低于 40dB | 准确率与延迟达到第 7.3 节目标 |
| 高噪声练习 | 环境噪声超过配置阈值 | 系统阻止或警告，不将噪声大量判为错音 |
| 低置信度识别 | 输入过弱或存在冲突声音 | 显示无法判断，不计入错音和准确率分母 |
| 网络中断 | 练习中断网 | 允许继续端侧功能并在恢复后同步摘要 |
| 录音导入失败 | 格式或大小不符合规则 | 说明具体原因，原练习数据不丢失 |
| 数据删除 | 存在录音和练习历史 | 用户确认后删除，并同步更新成长数据 |
| AI 回答不可用 | 模型超时或知识不足 | 提供站内检索或稍后重试，不生成猜测内容 |
| 设备不支持实时评分 | 缺少必要音频能力或持续性能不足 | 不启动低质量实时评分，明确提供录音后分析或非评分练习 |
| 降级分析 | 实时链路不满足门槛但允许采集 | 保留练习上下文，报告标明降级方式、算法版本和有效覆盖率 |

## 12.2 发布门槛

阶段零已输出支持浏览器与内部设备能力矩阵、分乐器测试集、延迟基线和可复现评测报告。

阻断级和严重级缺陷关闭，核心流程回归通过。

钢琴与小提琴实时单音评分分别完成评测，准确率、有效识别覆盖率、误判率、无法判断率及 P50/P95 延迟达到阶段零冻结的门槛，不以总体平均值替代。

权限、隐私政策、数据删除和授权撤回流程通过检查。

监控、告警、灰度、回滚和客服处理流程可用。

吉他和小号课程可在内容、工具和非实时练习验收通过后发布，不因尚未开放实时评分而阻断；任何新增评分能力须独立灰度并支持算法版本回滚。

曲目与课程内容完成审核，权利来源和可使用范围明确。

## 12.3 发布后观察

首周重点观察授权拒绝率、音频检测失败率、异常退出率和用户纠错率。

算法异常应支持按乐器、模型版本和环境条件定位。

出现误判集中增长、报告积压或隐私相关投诉时停止扩大灰度。

# 十三 已确认事项与后续验证

| 事项 | 产品决定 | 处理方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首期乐器 | 四种乐器均覆盖入门课程；首期实时评分仅支持钢琴与小提琴单音 | 课程与评分能力分别配置；吉他和小号先提供工具、非实时练习或录音后分析 | 已确认 |
| 曲目版权 | 非营利不自动免除版权义务 | 优先使用公版、原创、明确授权或符合法定合理使用条件的内容，并记录权利来源 | 已确认原则 |
| 后台音频 | 初步设计不要求浏览器后台持续采集或播放 | 标签页进入后台或页面失去活动状态时自动暂停，返回后继续 | 已确认 |
| 设备差异 | 用户侧不展示设备等级，内部按能力分层 | 阶段零建立浏览器与设备能力矩阵，用于测试、灰度、降级和问题定位 | 已确认 |
| 业务目标值 | 激活、留存等数值暂不预设 | 完成用户测试并形成基线后再确定 | 待用户测试 |
| 课程范围 | 四种乐器均先提供简单入门课程 | 按第 3.4 节范围制作课程和基础练习 | 已确认 |
| AI 建议准确性 | 不得根据音频直接推断姿势或身体问题 | 结构化诊断配合审核模板，姿势内容使用固定课程 | 方案已定义 |
| 算法目标值 | 150ms 与 95% 为受控条件下的阶段零目标 | PoC 后按乐器、设备能力和环境冻结正式门槛，同时报告覆盖率、误判率和无法判断率 | 待技术验证 |

# 附录 术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 有效识别覆盖率 | 达到置信度要求并可参与评分的目标事件比例 |
| 端到端反馈延迟 | 声音到达麦克风至界面完成反馈展示的时间 |
| 无法判断 | 输入质量或模型置信度不足，系统不做正确或错误结论 |
| 掌握度 | 根据多次学习与复习表现形成的知识点状态 |